⼩型教务系统可⾏性分析(研究)报告(FAR)

1引⾔

1.1标识

本⽂档适⽤系统为“⼩型教务管理系统”，完整标识如下：

- 标识号：JXXT-FAR-202604

- 标题：⼩型教务系统可⾏性分析(研究)报告

- 缩略词语：JXXT-FAR

- 版本号：V1.0

- 发⾏号：FAR-20260422

1.2背景

当前⾼校及中⼩型院校的教务管理⼯作多存在流程繁琐、效率低下、数据分散等问题，传统⼈⼯管理模式（如纸质选课、⼿⼯排课、⼈⼯录⼊成绩）不仅耗费⼤量⼈⼒物⼒，还易出现数据错误、信息滞后等情况，难以满⾜现代化教务管理的需求。为解决上述痛点，提升教务管理的数字化、规范化⽔

平，降低管理成本，提⾼⼯作效率，满⾜管理员、教师、学⽣三类⻆⾊的核⼼需求，特提出开发本⼩型教务系统项⽬。

项⽬提出者要求系统覆盖后台管理、毕业设计、选课、成绩管理、排课五⼤核⼼场景，实现教务全流程线上化管理；⽬标是打造⼀款轻量化、易操作、⾼可靠的教务管理平台，适配中⼩型院校的使⽤场景；实现环境需兼容Windows、Linux等主流操作系统，⽀持多终端（电脑端）访问；限制条件包括开发周期不超过6个⽉，开发预算控制在15万元以内，系统需符合⾼校教务管理相关规范，保障数据安全与隐私保护。

1.3项⽬概述

本⽂档适⽤的“⼩型教务系统”，是⼀款⾯向⾼校及中⼩型院校的轻量化教务管理平台，核⼼⽤途是实现教务管理全流程数字化，覆盖后台管理、毕业设计、选课、成绩管理、排课五⼤⼦系统，⽀撑管理员、教师、学⽣三类⻆⾊的⽇常⼯作，替代传统⼈⼯管理模式，提升管理效率与数据准确性。

项⽬⽬前处于初期策划阶段，尚未进⼊开发环节，⽆历史开发、运⾏及维护记录；项⽬投资⽅为XX院校（或XX科技公司），需⽅为院校教务管理部⻔，⽤⼾为院校管理员、教师及学⽣，开发⽅为XX技术团队，⽀持机构为院校信息技术部⻔；当前运⾏现场暂未确定，计划运⾏现场为院校机房服务器，⽀持校内局域⽹及外⽹有限访问；其他相关⽂档包括《⼩型教务系统需求规格说明书》《⼩型教务系统项⽬建议书》《⼩型教务系统技术选型⽅案》。

1.4⽂档概述

本⽂档作为⼩型教务系统项⽬初期策划的核⼼成果，主要⽤途是分析项⽬的需求、⽬标和实现环境，提出可供选择的系统开发⽅案，并从技术、经济、法律、⽤⼾使⽤等多个维度进⾏可⾏性分析，为项

⽬决策提供科学依据，同时可作为项⽬建议书、投标书等相关⽂件的基础。

本⽂档涉及院校教务数据、⽤⼾个⼈信息（学⽣学号、教师⼯号、联系⽅式等），属于内部保密⽂

档，仅限项⽬投资⽅、需⽅、开发⽅及相关授权⼈员查阅，禁⽌向外部泄露；未经授权，任何单位或个⼈不得复制、传播本⽂档内容。

2引⽤⽂件

| ⽂档编号 | ⽂档标题 | 修订版本 | ⽇期 | 获取来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JXXT-XQ-202604 | ⼩型教务系统需求规格说明书 | V1.0 | 2026-04-15 | 项⽬需⽅（院校教务管理部⻔） |
| JXXT-JS-202604 | ⼩型教务系统技术选型⽅案 | V1.0 | 2026-04-18 | 项⽬开发⽅ |
| GB/T8567-2006 | 计算机软件⽂档编制规范 | ⽆ | 2006-07-01 | 国家标准化管理委员会 |
| GB/T25000.1- 2010 | 系统与软件⼯程系统与软件质量要求和评价 | ⽆ | 2010-12-01 | 国家标准化管理委员会 |
| JXXT-JY-202604 | ⼩型教务系统项⽬建议书 | V1.0 | 2026-04-10 | 项⽬投资⽅ |

3可⾏性分析的前提

3.1项⽬的要求

- 功能要求：系统需包含后台管理、毕业设计、选课、成绩管理、排课五⼤⼦系统，满⾜管理员、教师、学⽣三类⻆⾊的核⼼操作需求，实现⽤⼾管理、课程管理、成绩录⼊与查询、排课、毕设全流程管理等功能。

- 性能要求：系统响应时间≤3秒，并发⽤⼾数≥50⼈，数据查询准确率≥99.9%，系统全年可⽤率

≥99.5%，⽀持数据定期备份与恢复。

- 安全要求：实现⽤⼾⾝份认证与权限分级管理，防⽌未授权访问；保护⽤⼾个⼈信息及教务数据安全，防⽌数据泄露、篡改、丢失；记录系统操作⽇志，便于追溯。易⽤性要求：界⾯简洁直观，操作流程简单，⽆需专业技术培训即可上⼿使⽤，适配不同年龄段⽤

⼾的操作习惯。

- 兼容性要求：⽀持Windows10及以上、LinuxCentOS7及以上操作系统，兼容Chrome、Edge、

Firefox等主流浏览器（版本≥80）。

3.2项⽬的⽬标

- 核⼼⽬标：降低教务管理成本，减少⼈⼯操作⼯作量，提升管理效率与数据准确性，为管理员、教师、学⽣提供便捷、⾼效的教务服务，推动教务管理数字化转型。

3.3项⽬的环境、条件、假定和限制

3.3.1环境

- 开发环境：Windows10/11操作系统，IDEA2023开发⼯具，MySQL8.0数据库，JDK1.8，

Vue3+ElementPlus前端框架，SpringBoot2.7.x后端框架。

- 运⾏环境：院校机房服务器（CPU≥8核，内存≥16G，硬盘≥500G），操作系统为LinuxCentOS

7及以上，⽀持内⽹访问，部分功能⽀持外⽹有限访问；客⼾端为电脑端，安装主流浏览器。

- ⽹络环境：院校局域⽹带宽≥100M，外⽹访问带宽≥10M，保障系统稳定运⾏，避免⽹络卡顿。

3.3.2条件

- 设备条件：开发⽅需配备必要的开发电脑、测试服务器；需⽅需提供运⾏服务器及⽹络环境，保障系统上线后正常运⾏。

3.3.3假定

- 假定院校教务管理流程符合⾏业常规标准，⽆特殊定制化需求，系统功能可覆盖现有教务管理场景。

- 假定项⽬开发过程中，需⽅可及时配合需求确认、测试验收等⼯作，⽆重⼤需求变更。

假定运⾏环境稳定，⽹络⽆重⼤故障，服务器可正常运⾏，保障系统上线后⽆频繁宕机情况。

- 假定⽤⼾（管理员、教师、学⽣）具备基本的电脑操作能⼒，可通过简单培训掌握系统使⽤⽅法。

3.3.4限制

- 技术限制：系统开发基于现有主流技术框架，不采⽤过于前沿、不成熟的技术，避免技术⻛险。

- 功能限制：初期仅实现五⼤⼦系统核⼼功能，复杂的个性化需求（如定制化报表、特殊排课规则）可在后期迭代中完善。

3.4进⾏可⾏性分析的⽅法

本次可⾏性分析采⽤“多维度论证+对⽐分析”的⽅法，结合项⽬实际情况，具体如下：

- ⽂献调研法：查阅教务系统相关的⾏业标准、技术⽂档、同类项⽬案例，了解⾏业发展现状及技术趋势，为项⽬可⾏性分析提供参考。

- 需求分析法：与项⽬需⽅（教务管理部⻔）、⽤⼾（管理员、教师、学⽣）深⼊沟通，明确项⽬需求与⽬标，分析需求的合理性与可实现性。

- 技术评估法：结合开发团队现有技术能⼒、技术选型⽅案，评估项⽬技术难度、开发⻛险，判断现有技术是否能满⾜项⽬需求。

- 成本效益分析法：核算项⽬总投资、运营成本，预测项⽬实施后的经济效益与社会效益，判断项⽬的经济可⾏性。

- 对⽐分析法：提出多种系统开发⽅案，从技术、成本、周期、功能等维度进⾏对⽐，选择;优⽅案。

- 专家论证法：邀请教务管理领域、信息技术领域的专家，对项⽬可⾏性进⾏论证，提出改进建议，确保分析结果的科学性与可靠性。

4可选的⽅案

4.1原有⽅案的优缺点、局限性及存在的问题

当前项⽬需⽅（院校）采⽤的原有⽅案为“⼈⼯管理+简单Excel记录”的传统教务管理模式，⽆专⻔ 的教务系统，具体情况如下：

4.1.1优点

初期投⼊成本低，⽆需采购设备、开发软件，操作⻔槛低，适合⼩型院校初期简单教务管理需求；⽆需依赖⽹络，可在⽆⽹络环境下进⾏基础记录⼯作。

4.1.2缺点及局限性

效率低下：选课、排课、成绩录⼊等⼯作均需⼈⼯完成，耗时耗⼒，易出现⼯作延误。

- 数据不准确：⼈⼯记录易出现错别字、数据遗漏、计算错误等问题，数据⼀致性难以保障。

- 数据分散：教务数据（课程、成绩、毕设等）分散在不同的Excel表格或纸质⽂档中，查询、统计、归档困难，难以实现数据共享。

- 管理不规范：⽆统⼀的管理流程，权限不明确，易出现管理混乱、责任不清的情况。

- 可扩展性差：随着院校规模扩⼤、教务需求增加，传统模式⽆法满⾜多样化、复杂化的管理需求，难以进⾏功能拓展。

4.1.3存在的问题

⽆法实现教务全流程线上化管理，数据查询、统计效率低，易出现数据错误；⽆法满⾜管理员、教师、学⽣的便捷操作需求，增加了各⽅的⼯作负担；数据安全⽆法保障，纸质⽂档及Excel表格易丢失、损坏，存在信息泄露⻛险。

4.2可重⽤的系统，与要求之间的差距

⽬前市场上存在成熟的教务管理系统（如超星教务系统、正⽅教务系统），可作为可重⽤系统，其与本项⽬要求的差距如下：

- 功能差距：现有成熟系统功能复杂、冗余，包含⼤量本项⽬不需要的功能（如校园卡管理、招⽣管理），⽽本项⽬仅需五⼤核⼼⼦系统，功能针对性不⾜；同时，现有系统难以满⾜本项⽬的轻量化、个性化需求。

- 成本差距：现有成熟系统的采购、部署、维护成本较⾼，年均费⽤在20万元以上，超出本项⽬15万元的总预算，不符合资⾦限制要求。

- 适配性差距：现有成熟系统主要针对⼤型⾼校设计，部署复杂，对服务器配置要求⾼，不适⽤于中

⼩型院校的轻量化使⽤场景；且系统界⾯、操作流程复杂，不利于⽤⼾快速上⼿。

- 扩展性差距：现有成熟系统的⼆次开发难度⼤，后期难以根据院校需求进⾏功能迭代与优化，⽆法满⾜项⽬的⻓期发展⽬标。

4.3可选择的系统⽅案1：⾃主开发⽅案

由项⽬开发团队⾃主完成系统的需求分析、设计、开发、测试及上线⼯作，基于

Vue3+SpringBoot+MySQL技术栈，打造符合项⽬要求的⼩型教务系统，覆盖五⼤核⼼⼦系统，按需开发功能，不添加冗余模块。

- 优点：功能针对性强，可完全贴合项⽬需求，⽆冗余功能；开发周期可控，可根据需求调整开发进度；后期维护、⼆次开发难度低，便于功能迭代；成本可控，可在15万元预算内完成开发与部署。

- 缺点：对开发团队的技术能⼒要求较⾼，需配备专业的前后端开发、测试⼈员；开发过程中可能出现技术难题，影响开发进度；系统稳定性需通过严格测试保障。

4.4可选择的系统⽅案2：开源系统⼆次开发⽅案

选择开源的⼩型教务系统（如Jeesite教务模块、SpringBoot教务系统模板）作为基础，结合本项⽬需求，进⾏⼆次开发、功能优化与定制，实现五⼤核⼼⼦系统的功能，适配院校使⽤场景。

- 优点：开发周期短，可利⽤开源系统的基础框架与核⼼功能，减少重复开发⼯作量；开发成本较低，可节省部分⼈⼒成本；开源系统经过⻓期验证，技术相对成熟，稳定性有⼀定保障。

- 缺点：开源系统可能存在功能冗余或缺失，⼆次开发难度较⼤，需熟悉开源系统的架构与代码；开源系统的安全性可能存在隐患，需进⾏额外的安全加固；后期维护需依赖开源社区，扩展性有限。

4.5选择最终⽅案的准则

结合项⽬的需求、⽬标、预算及限制条件，制定以下选择准则，⽤于筛选;优系统⽅案：

- 功能适配性：⽅案需完全覆盖五⼤核⼼⼦系统，满⾜管理员、教师、学⽣的核⼼需求，功能针对性强，⽆冗余模块。

- 成本可控性：⽅案的总投资（开发、设备、维护等）需控制在15万元以内，避免超⽀。

- 周期可控性：⽅案需在6个⽉内完成开发、测试、上线⼯作，确保项⽬按时交付。

- 技术可⾏性：⽅案所采⽤的技术成熟、稳定，开发团队可掌握，⽆重⼤技术⻛险，便于后期维护与

⼆次开发。

- 易⽤性：⽅案开发的系统界⾯简洁、操作简单，适配不同⽤⼾的操作习惯，⽆需复杂培训即可上

⼿。

- 可扩展性：⽅案需具备⼀定的可扩展性，便于后期根据院校需求进⾏功能迭代与优化，满⾜项⽬⻓ 期发展⽬标。

根据上述准则，对⽐两种可选择⽅案，⾃主开发⽅案在功能适配性、成本可控性、可扩展性等⽅⾯更符合项⽬要求，因此确定⾃主开发⽅案为本次项⽬的;终⽅案。

5所建议的系统

5.1对所建议的系统的说明

所建议的系统为“⼩型教务管理系统”，采⽤⾃主开发⽅案，基于Vue3+ElementPlus前端框架、

SpringBoot2.7.x后端框架、MySQL8.0数据库开发，是⼀款⾯向中⼩型院校的轻量化教务管理平台，覆盖后台管理、毕业设计、选课、成绩管理、排课五⼤核⼼⼦系统，⽀持管理员、教师、学⽣三类⻆

⾊分级管理，实现教务全流程数字化、规范化管理。

系统核⼼定位是“轻量化、易操作、⾼可靠”，摒弃冗余功能，聚焦核⼼教务场景，解决传统⼈⼯管理模式的痛点，提升管理效率与数据准确性，同时控制开发成本与周期，适配中⼩型院校的使⽤需

求。系统⽀持数据定期备份与恢复，保障数据安全；界⾯简洁直观，操作流程简单，便于⽤⼾快速上

⼿；具备⼀定的可扩展性，可后期根据院校需求进⾏功能迭代。

系统核⼼⽤例图如下：

5.2数据流程和处理流程

5.2.1核⼼数据流程

系统核⼼数据流程围绕“⽤⼾数据-业务数据-数据存储-数据查询/统计”展开，具体如下：

- 数据录⼊：管理员录⼊⽤⼾（教师、学⽣）、专业、班级、课程、教室等基础数据；教师录⼊课程信息、成绩数据、毕设课题；学⽣提交选课信息、毕设材料等。

- 数据处理：系统对录⼊的数据进⾏验证（如选课冲突检测、成绩格式验证）、整理、存储，形成标准化的业务数据；对需要审核的数据（如毕设课题、成绩），由管理员/教师进⾏审核，审核通过后⽣效。

- 数据存储：所有数据存储在MySQL数据库中，按业务模块分类存储（如⽤⼾表、课程表、成绩表、课题表），定期进⾏数据备份，保障数据安全。

- 数据查询/统计：⽤⼾根据权限查询相关数据（如学⽣查询成绩、教师查询选课名单）；管理员进

⾏数据统计（如选课⼈数、挂科率），⽣成统计报表，为教务管理决策提供依据。

5.2.2核⼼处理流程（以选课流程为例）

- 管理员在后台管理⼦系统中配置学期、选课时间、学分限制等基础参数。

- 教师在选课⼦系统中发布课程信息（名称、学分、⼈数上限、上课时间等），提交管理员审核。

- 管理员审核课程信息，审核通过后，课程上线，开放选课通道。

- 学⽣在选课⼦系统中查看可选课程，筛选符合条件的课程，提交选课申请；系统⾃动检测选课冲突

（时间冲突、学分超限），冲突则提⽰⽤⼾，⽆冲突则提交成功。

- 选课结束后，系统⾃动统计选课结果，教师、管理员可查看选课⼈数、未选课学⽣名单；学⽣可查看已选课程。

- 若学⽣需退课，在退课时间内提交退课申请，系统审核通过后，删除该学⽣的选课记录，更新课程剩余名额。

5.3与原系统的⽐较(若有原系统)

原系统为“⼈⼯管理+简单Excel记录”的传统模式，所建议的⼩型教务系统与原系统相⽐，具有以下优势：

- 效率提升：将选课、排课、成绩录⼊等⼈⼯操作转为线上⾃动化处理，减少⼈⼯⼯作量，提升管理效率，避免⼯作延误。

- 数据准确：系统⾃动进⾏数据验证、计算，避免⼈⼯记录的错误，保障数据⼀致性与准确性；数据集中存储，便于查询、统计与归档。

- 管理规范：建⽴统⼀的教务管理流程，实现⻆⾊权限分级管理，明确各⻆⾊职责，避免管理混乱；操作⽇志可追溯，便于责任认定。

- 便捷性提升：⽤⼾可通过电脑端随时随地访问系统，完成相关操作（如学⽣选课、教师录⼊成绩），⽆需现场办理，提升⽤⼾体验。

- 可扩展性强：系统可根据院校需求进⾏功能迭代与优化，满⾜院校⻓期发展的教务管理需求，⽽原系统⽆法进⾏功能拓展。

- 数据安全：系统具备⾝份认证、权限控制、数据备份等功能，保障⽤⼾信息及教务数据安全，避免数据丢失、泄露，⽽原系统的纸质⽂档、Excel表格易丢失、损坏。

5.4影响(或要求)

5.4.1设备

- 服务器：需⽅需配备1台专⽤服务器（CPU≥8核，内存≥16G，硬盘≥500G），⽤于系统部署与数据存储，操作系统为LinuxCentOS7及以上。

- 开发设备：开发团队需配备4-5台开发电脑（CPU≥6核，内存≥8G，硬盘≥256G），安装必要的开发⼯具与软件。

- 客⼾端设备：⽤⼾（管理员、教师、学⽣）需配备电脑，安装主流浏览器（Chrome、Edge、

Firefox等，版本≥80），保障系统正常访问。

- 辅助设备：需配备1台打印机，⽤于打印课表、成绩报表、毕设材料等；配备移动存储设备（U盘、移动硬盘），⽤于数据备份。

5.4.2软件

- 开发软件：IDEA2023、VSCode、Navicat16（数据库管理⼯具）、Postman（接⼝测试⼯具）、Git（版本控制⼯具）。

- 运⾏软件：LinuxCentOS7及以上操作系统、MySQL8.0数据库、Tomcat9.0（服务器容器）、

Nginx（反向代理服务器）。

- 辅助软件：Office办公软件（⽤于报表编辑、⽂档处理）、杀毒软件（保障服务器及客⼾端安全）、数据备份软件。

5.4.3运⾏

- ⽹络要求：院校局域⽹带宽≥100M，外⽹访问带宽≥10M，保障系统稳定运⾏，避免⽹络卡顿、中断；服务器需接⼊院校局域⽹，配置固定IP地址。

- ⼈员要求：需⽅需安排1名系统管理员，负责服务器维护、数据备份、⽤⼾权限管理、系统⽇常运

⾏监控等⼯作；各部⻔需安排1名联络⼈，配合处理系统使⽤过程中的问题。

- 运维要求：建⽴系统⽇常运维制度，定期检查服务器运⾏状态、系统⽇志，及时处理系统故障；定

期进⾏数据备份（每周⾄少1次），防⽌数据丢失；每季度进⾏1次系统安全检测，排查安全隐患。

5.4.4开发

- ⼈员要求：开发团队需包含后端开发⼯程师2名（具备Java、SpringBoot、MySQL开发经验）、前端开发⼯程师1名（具备Vue3、ElementPlus开发经验）、测试⼯程师1名（具备软件测试经验，熟悉测试⼯具）、产品经理1名（负责需求分析、产品设计）。

- 开发流程：严格遵循“需求分析-概要设计-详细设计-编码开发-单元测试-集成测试-系统测试-验收测试”的开发流程，确保系统开发质量。

- 沟通协作：开发团队与需⽅需建⽴定期沟通机制（每周⾄少1次沟通），及时确认需求、反馈开发进度、解决开发过程中出现的问题；建⽴版本控制机制，确保代码管理规范。

5.4.5环境

- 开发环境：开发场地需具备稳定的⽹络环境，配备必要的办公设备与开发设备，环境安静、整洁，保障开发⼈员⾼效⼯作。

- 运⾏环境：服务器需放置在院校机房，机房需具备良好的通⻛、散热、防尘条件，配备UPS电源，防⽌突然断电导致数据丢失；机房需建⽴安全管理制度，禁⽌⽆关⼈员进⼊。

- 安全环境：服务器需开启防⽕墙，配置安全策略，防⽌未授权访问；定期更新操作系统、数据库及相关软件的补丁，修复安全漏洞；加强⽹络安全管理，防⽌⽹络攻击、病毒⼊侵。

5.4.6经费

项⽬经费主要⽤于设备采购、软件开发、⼈员培训、后期维护等，总预算控制在15万元以内，具体分配如下：

- 设备采购费⽤：4万元（服务器1台、开发电脑4台、打印机1台、移动存储设备等）。

- 软件开发费⽤：8万元（开发⼈员薪酬、设计费⽤、测试费⽤等）。

- ⼈员培训费⽤：1万元（对管理员、教师、学⽣进⾏系统使⽤培训）。

- 后期维护费⽤：1.5万元（1年内的系统维护、bug修复、数据备份等）。

- 备⽤⾦：0.5万元（⽤于应对开发过程中的突发情况）。

5.5局限性

- 功能局限性：系统初期仅实现五⼤核⼼⼦系统的核⼼功能，复杂的个性化需求（如定制化报表、特殊排课规则、移动端适配）需在后期迭代中完善，⽆法完全满⾜所有个性化需求。

- 技术局限性：系统基于现有主流技术框架开发，不⽀持过于前沿的技术应⽤，在⾼并发场景下（如选课⾼峰期），可能出现响应速度变慢的情况，需后期优化性能。

- ⽤⼾适应性局限性：部分年龄较⼤的教师、管理员可能对线上系统操作不熟悉，需要通过培训才能掌握使⽤⽅法，初期可能存在使⽤不便的情况。

- 数据迁移局限性：若院校原有教务数据（如学⽣信息、课程信息）较多，数据迁移⼯作难度较⼤，需投⼊额外的⼈⼒物⼒，且可能出现数据迁移错误的情况。

6技术可⾏性(技术⻛险评价)

6.1现有资源评估

本项⽬开发⽅现有资源可基本满⾜项⽬实施要求，具体如下：

- 设备资源：开发⽅现有开发电脑4台、测试服务器1台，可满⾜开发、测试需求；需⽅将配备专⽤运

⾏服务器，保障系统上线后正常运⾏。

- 技术资源：开发团队熟练掌握Vue3、SpringBoot、MySQL等核⼼技术，熟悉教务管理业务流程，可快速完成系统设计与开发；同时，可查阅相关技术⽂档、⾏业案例，解决开发过程中出现的技术难题。

- 环境资源：开发⽅具备稳定的开发环境、⽹络环境，需⽅具备符合要求的运⾏环境（机房、服务器、⽹络），可保障项⽬顺利推进。

6.2技术⻛险分析及补救措施

| 技术⻛险 | ⻛险等级 | 补救措施 |
| --- | --- | --- |
| 开发过程中出现技术难题（如排课算法优化、数据冲突解决），影响开发进度 | 中等 | 1.提前组织开发团队研究核⼼技术难点，制定技术⽅案；2. 邀请⾏业技术专家提供技术指导；3.合理调整开发进度，优先解决核⼼技术难题，确保项 ⽬按时交付。 |
| 系统上线后出现性能问题（如 ⾼并发场景下响应缓慢、卡顿） | 中等 | 1.开发过程中进⾏性能测试，优化代码与数据库查询；2.上线后实时监控系统性能，及时发现并解决性能瓶颈；3.配置服务器集群，提升系统并发处理能⼒。 |
| 数据迁移过程中出现数据丢失、错误 | 低 | 1.数据迁移前进⾏数据备份，建⽴数据恢复机制；2.制定详细的数据迁移⽅案，安排专业⼈员负责迁移⼯作；3.迁移完成后，对数据进⾏全⾯校验，确保数据准确。 |
| 系统存在安全漏洞，导致数据泄露、未授权访问 | 低 | 1.开发过程中遵循安全开发规范，进⾏安全测试；2.开启防⽕墙，配置安全策略，定期更新系统补丁；3.实现⾝份认证与权限分级管理，记录操作⽇志，便于追溯。 |
| 开发团队⼈员变动，影响开发进度 | 低 | 1.建⽴完善的⼈员管理制度，签订劳动合同，降低⼈员变动 ⻛险；2.做好代码版本管理与⽂档记录，确保⼈员变动后，后续⼈员可快速接⼿⼯作；3. 储备备⽤开发⼈员，应对突发情况。 |

6.3技术可⾏性结论

综合现有资源评估与技术⻛险分析，本项⽬开发⽅现有⼈员、设备、技术等资源可基本满⾜项⽬实施要求，虽然存在部分技术⻛险，但均有可⾏的补救措施，可有效降低⻛险，确保项⽬顺利推进。

项⽬采⽤的Vue3、SpringBoot、MySQL等技术均为当前主流、成熟的技术，开发难度适中，开发团队可熟练掌握；系统功能设计合理，技术⽅案可⾏，能够实现项⽬的各项需求与⽬标。因此，本项⽬具备技术可⾏性。

7法律可⾏性

本项⽬开发的⼩型教务系统，严格遵循国家相关法律法规、⾏业规范，不存在侵权、违法及相关责任

⻛险，具体分析如下：

- 知识产权⽅⾯：系统开发过程中，所有代码、设计⽅案均为开发团队⾃主研发，不抄袭、不盗⽤他

⼈知识产权；使⽤的开源软件、第三⽅组件，均遵循开源协议，注明来源，不侵犯他⼈著作权；系统名称、LOGO等均为⾃主设计，不侵犯他⼈商标权。

- 数据安全与隐私保护⽅⾯：系统严格遵循《中华⼈⺠共和国⽹络安全法》《中华⼈⺠共和国个⼈信息保护法》，对⽤⼾个⼈信息（学⽣学号、教师⼯号、联系⽅式等）进⾏加密存储，建⽴权限控制机制，防⽌数据泄露、篡改、滥⽤；不收集与教务管理⽆关的个⼈信息，不向外部泄露⽤⼾信息，保障⽤⼾隐私安全。

- ⾏业规范⽅⾯：系统开发符合教育⾏业相关规范，适配⾼校教务管理的相关要求，不违反教育部⻔ 的相关规定；系统功能设计合理，不包含违法、违规内容，不从事违法经营活动。

- 合同与责任⽅⾯：项⽬开发过程中，与需⽅、开发⼈员签订正式合同，明确双⽅权利与义务，避免法律纠纷；系统上线后，若因开发⽅原因导致系统出现违法、侵权问题，由开发⽅承担相应责任；若因需⽅操作不当导致问题，由需⽅承担相应责任。

综上，本项⽬开发、运营过程中，严格遵守国家法律法规及⾏业规范，不存在侵权、违法及相关责任

⻛险，具备法律可⾏性。

8⽤⼾使⽤可⾏性

8.1⽤⼾单位的⾏政管理和⼯作制度

项⽬需⽅（院校）具备完善的⾏政管理和⼯作制度，能够为系统的推⼴、使⽤提供保障：

- ⾏政管理⽅⾯：院校设有教务管理部⻔，负责统筹教务管理⼯作，可协调各院系、各部⻔配合系统的推⼴与使⽤；建⽴了明确的岗位职责制度，可明确管理员、教师、学⽣在系统使⽤中的职责，确保系统规范运⾏。

- ⼯作制度⽅⾯：院校具备完善的教务⼯作制度（如选课制度、成绩管理制度、毕设管理制度等），与系统功能设计相匹配，可确保系统使⽤符合院校教务管理流程；建⽴了系统使⽤管理制度，明确系统使⽤规范、操作流程，禁⽌违规操作。

8.2使⽤⼈员的素质和培训要求

8.2.1使⽤⼈员素质

- 管理员：多为院校教务管理⼈员，具备⼀定的电脑操作能⼒和教务管理经验，能够快速掌握系统的管理功能，胜任系统运维、权限分配等⼯作。

- 教师：具备⼤专及以上学历，电脑操作能⼒较强，熟悉办公软件的使⽤，能够快速掌握课程发布、成绩录⼊等系统功能，满⾜⽇常教学管理需求。

- 学⽣：多为⻘少年，接受新事物能⼒强，电脑操作熟练，能够快速掌握选课、成绩查询等系统功能，⽆需复杂培训即可上⼿使⽤。

8.2.2培训要求

为确保所有⽤⼾能够熟练使⽤系统，制定以下培训计划：

- 培训对象：管理员、教师、学⽣（分批次培训）。

- 培训内容：系统操作流程、核⼼功能使⽤⽅法、常⻅问题解决⽅法、数据安全注意事项等。

- 培训⽅式：线下集中培训（针对管理员、核⼼教师）、线上视频培训（针对全体教师、学⽣）、发放培训⼿册，安排技术⼈员现场指导。